## Slide 1
Story Map
Das Portal unterstützt die Beteiligten von der Vorbereitung des Antrags bis zur bestätigten Ausgabe der Abschlussarbeit.
7
Activities
27
User Tasks
66
User Stories

## Slide 2
Der Prozess in sieben Activities
1
Anmeldung der Abschlussarbeit vorbereiten
4 Tasks · 5 Stories
2
Antragstellung
4 Tasks · 13 Stories
3
Prüfung des Antrags
2 Tasks · 5 Stories
4
Ausgabe der Abschlussarbeit
3 Tasks · 6 Stories
5
Durchführung der Arbeit
5 Tasks · 15 Stories
6
Abgabe der Arbeit
4 Tasks · 10 Stories
7
Abschlussdokumentation
5 Tasks · 12 Stories

## Slide 3
Story Map mit Releaseplanung: Activity 1
Release 1
Release 2
Release 3
1 Anmeldung der Abschlussarbeit vorbereiten
1.1 Abschlussarbeitsthema abstimmen
1.2 Geeignete Zweitprüfung vorschlagen
1.3 Externes Korreferat klären
1.4 Gewünschten Starttermin abstimmen
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
1.1.1 Thema mit Erstprüfer:in abstimmen
■ Studierende:r
1.2.1 Interne oder externe Zweitprüfung vorschlagen
■ Studierende:r
1.3.1 Einverständnis zum Korreferat bestätigen
■ Zweitprüfer:in
1.3.2 Fachliche Qualifikation und Berufserfahrung nachweisen
■ Zweitprüfer:in
1.4.1 Wunschstarttermin mit Erstprüfer:in abstimmen
■ Studierende:r
Release 2
Verlängerung und Transparenz
Release 3
Abgabe und Dokumentation

## Slide 4
Story Map mit Releaseplanung: Activity 2
Release 1
Release 2
Release 3
2 Antragstellung
2.1 Antragsdaten erfassen
2.2 Unterlagen ergänzen
2.3 Unterschrift digital bestätigen
2.4 Antrag final absenden
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
2.1.1 Persönliche Angaben eintragen
■ Studierende:r
2.1.2 Prüfer:in auswählen
■ Studierende:r
2.1.3 Gewünschten Starttermin angeben
■ Studierende:r
2.3.1 Antrag digital bestätigen
■ Studierende:r
2.3.2 Antrag der Studierenden digital bestätigen (Prüfer:in)
■ Prüfer:in
2.4.1 Daten und Unterlagen vor dem Absenden prüfen
■ Studierende:r
2.4.2 Antrag verbindlich einreichen
■ Studierende:r
2.4.3 Einreichungsbestätigung erhalten
■ Studierende:r
2.4.4 Eingereichten Antrag automatisch zur Prüfung erhalten
■ Dekanat / Prüfungsamt
Release 2
Verlängerung und Transparenz
2.2.1 Nachweise im Portal hochladen
■ Studierende:r
2.2.3 Sehen, welche Dokumente vorliegen und welche fehlen
■ Studierende:r
2.3.3 Sehen, ob alle Bestätigungen vorliegen
■ Studierende:r
Release 3
Abgabe und Dokumentation
2.2.2 Nachweise zu externen Prüfungsleistungen hinzufügen
■ Studierende:r

## Slide 5
Story Map mit Releaseplanung: Activity 3
Release 1
Release 2
Release 3
3 Prüfung des Antrags
3.1 Dekanat prüft Formalien
3.2 Entscheidung des Prüfungsausschusses
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
3.1.1 Zulassungsvoraussetzungen der Studierenden prüfen
■ Dekanat / Prüfungsamt
3.1.2 Zulassung des externen Prüfers prüfen
■ Dekanat/ Prüfungsamt
3.2.1 Antrag annehmen
■ Prüfungsausschuss
3.2.2 Antrag ablehnen und Ablehnung begründen
■ Prüfungsausschuss
3.2.3 Entscheidung mitgeteilt bekommen
■ Prüfer:in
Release 2
Verlängerung und Transparenz
Release 3
Abgabe und Dokumentation

## Slide 6
Story Map mit Releaseplanung: Activity 4
Release 1
Release 2
Release 3
4 Ausgabe der Abschlussarbeit
4.1 Thema bestätigen
4.2 Bearbeitungszeit festlegen
4.3 Ausgabe des Themas
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
4.1.1 Thema bestätigen und freigeben
■ Erstprüfer:in
4.2.1 Beginn der Bearbeitungszeit festlegen
■ Erstprüfer:in
4.2.2 Abgabedatum festlegen
■ Erstprüfer:in
4.2.3 Bearbeitungsfrist auf Konformität prüfen
■ Dekanat / Prüfungsamt
4.3.1 Ausgabebestätigung über das Portal versenden
■ Dekanat / Prüfungsamt
4.3.2 Über die Ausgabe des Themas informiert werden
■ Studierende:r
Release 2
Verlängerung und Transparenz
Release 3
Abgabe und Dokumentation

## Slide 7
Story Map mit Releaseplanung: Activity 5
Release 1
Release 2
Release 3
5 Durchführung der Arbeit
5.1 Bearbeitungszeitraum und Status einsehen
5.2 Fristen verfolgen und Erinnerungen erhalten
5.3 Verlängerungsantrag digital stellen
5.4 Stellungnahme zur Verlängerung abgeben
5.5 Verlängerungsantrag prüfen und entscheiden
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
5.1.1 Beginn der Bearbeitungszeit sehen
■ Studierende:r
5.1.2 Aktuellen Abgabetermin sehen
■ Studierende:r
5.1.3 Aktuellen Status der Arbeit sehen
■ Studierende:r
Release 2
Verlängerung und Transparenz
5.2.1 Verbleibende Bearbeitungszeit sehen
■ Studierende:r
5.2.3 Über geänderten Abgabetermin informiert werden
■ Studierende:r
5.3.1 Verlängerungsantrag im Portal starten
■ Studierende:r
5.3.2 Grund der Verlängerung angeben
■ Studierende:r
5.3.3 Antrag absenden und Bearbeitungsstatus sehen
■ Studierende:r
5.4.1 Verlängerungsantrag einsehen
■ Erstprüfer:in
5.4.2 Stellungnahme abgeben
■ Erstprüfer:in
5.4.3 Stellungnahme digital weiterleiten
■ Erstprüfer:in
5.5.1 Antrag und Stellungnahme einsehen
■ Prüfungsausschuss
5.5.2 Verlängerung genehmigen oder ablehnen
■ Prüfungsausschuss
5.5.3 Entscheidung und neuen Abgabetermin hinterlegen
■ Prüfungsausschuss
Release 3
Abgabe und Dokumentation
5.2.2 Vor wichtigen Fristen automatisch erinnert werden
■ Studierende:r

## Slide 8
Story Map mit Releaseplanung: Activity 6
Release 1
Release 2
Release 3
6 Abgabe der Arbeit
6.1 Arbeit abgeben
6.2 Abgabe erfassen
6.3 Eingang bestätigen
6.4 Beteiligte informieren
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
Release 2
Verlängerung und Transparenz
Release 3
Abgabe und Dokumentation
6.1.1 Bachelorarbeit als PDF hochladen
■ Studierende:r
6.1.2 Abgabefrist und Restzeit sehen
■ Studierende:r
6.2.1 Dateityp und Größe jeder Abgabe prüfen lassen
■ Dekanat / Prüfungsamt
6.2.2 Abgabezeitpunkt festhalten und mit Frist abgleichen
■ Dekanat / Prüfungsamt
6.2.3 Abgegebene Arbeit unveränderbar sichern
■ Dekanat / Prüfungsamt
6.3.1 Direkt nach Abgabe E-Mail-Bestätigung erhalten
■ Studierende:r
6.3.2 Abgabequittung mit Zeitstempel und Vorgangsnummer speichern
■ Studierende:r
6.4.1 Automatisch über die Abgabe benachrichtigt werden
■ Erstprüfer:in
6.4.2 Per E-Mail informiert werden, Arbeit per Link einsehen (extern)
■ Zweitprüfer:in
6.4.3 Über jede Abgabe mit Name, Matrikelnummer und Thema benachrichtigt werden
■ Dekanat / Prüfungsamt

## Slide 9
Story Map mit Releaseplanung: Activity 7
Release 1
Release 2
Release 3
7 Abschlussdokumentation
7.1 Antragsstatus einsehen
7.2 Rückmeldung zum Antrag erhalten
7.3 Fehlende Unterlagen einreichen
7.4 Abschlussbestätigung erhalten
7.5 Antragsdokumentation abrufen
Release 1
Anmeldung und Ausgabe
Release 2
Verlängerung und Transparenz
7.1.1 Aktuellen Status sehen, um den Fortschritt zu erkennen
■ Studierende:r
7.1.2 Sehen, ob der Antrag noch bearbeitet wird
■ Studierende:r
7.1.3 Status einsehen, um den Bearbeitungsstand nachzuvollziehen
■ Dekanat / Prüfungsamt
7.2.1 Rückmeldung erhalten, um offene Schritte zu kennen
■ Studierende:r
7.2.2 Über neue Rückmeldung informiert werden
■ Studierende:r
7.3.1 Fehlende Unterlagen einreichen können
■ Studierende:r
7.3.2 Einsehen, welche Unterlagen fehlen
■ Studierende:r
Release 3
Abgabe und Dokumentation
7.4.1 Bestätigung als Nachweis für den Abschluss erhalten
■ Studierende:r
7.4.2 Bestätigung im Portal später abrufen
■ Studierende:r
7.5.1 Antrag und Dokumente nach Abschluss einsehen
■ Studierende:r
7.5.2 Relevante Dokumente herunterladen
■ Studierende:r
7.5.3 Antragsdokumentation einsehen, um Vorgänge nachzuvollziehen
■ Dekanat / Prüfungsamt

## Slide 10
Releaseplanung Begründung
Release 1: Anmeldung und Ausgabe
Kernprozess digital vom Antrag bis zur Ausgabe
Antragserfassung und Bestätigung
Prüfung und Entscheidung
Ausgabe mit Bearbeitungszeit und Status
Begründung:
ersetzt PDF-Formular und E-Mail-Weg
bringt den größten Nutzen und ist Voraussetzung für alles Weitere
Release 2: Verlängerung und Transparenz
Verlängerungsantrag
Fristen und Statustransparenz,
Rückmeldungen und Nachreichungen
Begründung:
Baut auf Antragsdaten und Fristen aus Release 1 auf
Release 3: Abgabe und Dokumentation
Digitale Abgabe
Eingangsbestätigung
Benachrichtigung der Beteiligten
Fristerinnerungen und Dokumentation
Begründung:
Vor- und Nachbereitung des Kernprozesses